FACILITE DIGITAL

Manual de Onboarding de Clientes

Playbook do Processo + Template do Documento Estratégico

Documento interno • Versão 1.0 • Maio/2026

Equipe: Amanda • Renata • Adriana

# Sumário

# Parte 1 — Playbook do Processo de Onboarding

Este playbook descreve o passo a passo que a equipe segue desde a aprovação da proposta pelo cliente até o início da execução dos serviços. Ele é reutilizável para qualquer cliente e padroniza a forma como conduzimos a entrada de cada conta na Facilite Digital.

## Filosofia do Onboarding

O onboarding não é burocracia: é o momento em que o cliente percebe, na prática, que a compra fez sentido. Nosso foco é reduzir o tempo até o primeiro valor (o intervalo entre o pagamento e a primeira percepção concreta de resultado).

Por que isso importa Evita o arrependimento inicial logo após a contratação. Acelera a adoção do serviço pelo cliente. Gera confiança para o cliente seguir investindo. Mostra que temos método — e não improviso.

A palavra-chave de toda a fase é CLAREZA. Clareza alinha expectativas, define os próximos passos, constrói uma relação estratégica e demonstra método.

## Visão geral das 5 fases

| Fase | O que acontece | Responsável | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Fechamento | Aprovação da proposta, pré-contrato, briefing/diagnóstico, contrato e pagamento | Comercial / Amanda | Contrato assinado e pago |
| 2. Pré-onboarding (Handoff) | Transição de vendas para execução, grupo, boas-vindas e acessos | Amanda | Cliente acolhido e acessos liberados |
| 3. Kickoff e Diagnóstico | Resgate do histórico, resumo, coleta de dados e estudo de mercado | Equipe + Amanda | Base estratégica consolidada |
| 4. Documento Estratégico | Consolidação e apresentação do onboarding ao cliente | Amanda | Onboarding aprovado |
| 5. Execução | Início dos serviços e organização no Drive | Equipe criativa / gestão | Serviços em andamento |

## Fase 1 — Fechamento

Começa quando o cliente aprova a proposta comercial e entra na fase de fechamento.

- Envio do formulário pré-contrato para coleta dos dados necessários à criação do contrato.

- Envio do formulário de briefing — pode ser o briefing comum ou uma reunião de diagnóstico com o cliente.

- Criação do contrato com base nos dados recebidos.

- Envio do contrato para assinatura e, no mesmo processo, envio dos dados para pagamento.

- Confirmação do pagamento — gatilho que libera a passagem para a Fase 2.

Saída desta fase Contrato assinado, pagamento confirmado e briefing/diagnóstico registrado.

## Fase 2 — Pré-onboarding (Passagem de Bastão)

A transição entre vendas e a entrega (handoff) começa no dia em que o cliente fecha. O objetivo é uma passagem suave, sem que o cliente sinta vácuo após o pagamento.

### Checklist do pré-onboarding

- Confirmação do pagamento

- Criação do grupo com a equipe

- Mensagem de boas-vindas

- Aviso de que o cliente será atualizado sobre todo o processo

- Liberação de acessos e checklist simples

- Assinatura de contrato concluída

Saída desta fase Cliente acolhido, expectativa alinhada e acessos em andamento.

## Fase 3 — Kickoff, Pesquisa e Diagnóstico

Aqui saímos do papel de “atendimento” e entramos como parceiro estratégico. É a fase de levantar tudo o que sustentará a estratégia.

### Kickoff

- Revisar o que foi vendido

- Validar o escopo contratado

- Alinhar objetivos

- Construir um plano de sucesso visual

- Definir os próximos passos

### Pesquisa e diagnóstico

- Resgatar todo o histórico conversado com o cliente

- Fazer o resumo da reunião para fixar os pontos discutidos

- Reunir os dados do contrato e todas as informações do cliente

- Conduzir o estudo de mercado

### Alinhamento estratégico

- Reforçar o objetivo do cliente

- Perguntar: “O que precisa acontecer nos próximos 90 dias para você considerar isso um sucesso?”

- Definir métricas

- Mapear responsáveis

- Apresentar o plano de ação

Plano de ação claro — sempre responde a 4 perguntas O que será feito Quem fará Até quando Qual resultado é esperado

Saída desta fase Base estratégica consolidada e pronta para virar documento.

## Fase 4 — Documento Estratégico de Onboarding

Todas as informações das fases anteriores são consolidadas em um documento estratégico — o entregável que apresentamos ao cliente. Ele reúne o momento de mercado, as questões comerciais, o estudo de mercado, a descrição do que foi contratado e o plano de ação. O modelo completo está na Parte 2 deste manual.

Após a apresentação e aprovação do onboarding, inicia-se a execução dos serviços.

Saída desta fase Documento estratégico apresentado e aprovado pelo cliente.

## Fase 5 — Execução

- Início da execução dos serviços contratados

- Tudo que for criado para o cliente deve ser anexado no Drive

- Os próximos passos variam conforme o serviço contratado

### Quick Win — primeira entrega rápida

Logo no início, busque uma entrega que gere percepção de valor (um setup, relatório ou insight palpável). Pergunta-guia: “Qual é a ação mais simples que já gera percepção de valor?”

### Feedback imediato

Ajuste a rota ainda na primeira semana e colete o CSAT pós-onboarding.

### Acompanhamento de marcos

Use um dashboard ou régua visual celebrando os avanços com o cliente.

## Como medir o onboarding

| Indicador | O que mede | Referência |
| --- | --- | --- |
| Tempo até o primeiro valor (TTV) | Intervalo até o cliente perceber valor | Quanto menor, melhor (B2B: < 14 dias) |
| Tempo de ativação (Activation Rate) | % de clientes que completaram ações críticas | Quanto maior, melhor |
| Tempo de implantação | Do contrato até ficar operacional | Acompanhar por serviço |
| CSAT inicial | Satisfação ao fim do onboarding | Coletar ao encerrar |
| Churn 30 dias | Cancelamentos precoces | Quanto menor, melhor |

### Encerramento do onboarding (após 30 dias)

Marca formal do fim da fase de onboarding e início do acompanhamento recorrente.

## Erros comuns no onboarding

- Iniciar a relação sem alinhar expectativas e próximos passos.

- Deixar o cliente sem contato após o pagamento (vácuo no handoff).

- Demorar a gerar o primeiro valor palpável (Quick Win).

- Não registrar o que foi conversado, perdendo histórico estratégico.

- Esquecer de anexar os materiais no Drive.

- Tratar o onboarding como atendimento, e não como parceria estratégica.

# Parte 2 — Template do Documento Estratégico de Onboarding

Como usar este template Preencha os campos entre colchetes [ ] com os dados do cliente. Este modelo nasce da Fase 4 do playbook (Parte 1) e consolida tudo o que foi levantado nas fases anteriores. Remova as instruções em itálico antes de apresentar ao cliente.

ONBOARDING INICIAL

[Nome do Cliente]

[Empresa contratante | Responsável]

| Contrato assinado em | Vigência | Equipe responsável |
| --- | --- | --- |
| [Mês / Ano] | [X meses] | [Nomes] |

## 1. Dados do cliente

| Empresa | [Nome da empresa] |
| --- | --- |
| Responsável | [Nome do responsável técnico/médico/diretor] |
| Empresa contratante | [Razão social] |
| Representante legal | [Nome] |
| E-mail | [E-mail] |
| WhatsApp | [Telefone] |
| Localização | [Cidade, região, país] |
| Site atual | [URL — indicar se será substituído] |
| Idioma principal | [Idioma do conteúdo] |
| Rede social contratada | [Plataforma(s)] |

## 2. Resumo do contrato

### 2.1 Serviços contratados

| Serviço | Status | Responsável | Previsão |
| --- | --- | --- | --- |
| [Serviço 1] | Em andamento | [Nome] | [Prazo] |
| [Serviço 2] | Em andamento | [Nome] | [Prazo] |
| [Serviço 3] | Aguardando acessos | [Nome] | [Prazo] |

## 3. Informações do briefing

### 3.1 Identidade da marca

| Nome da empresa | [Nome] |
| --- | --- |
| Tipo de negócio | [Segmento] |
| Missão | [Missão] |
| Cores da marca | [Cores] |
| Estilo visual | [Estilo — ou “pendente alinhamento”] |
| Prioridade de conteúdo | [Prioridade] |
| Concorrentes | [Lista — ou “não identificados”] |

### 3.2 Especialidades e áreas de atuação

Com base na análise inicial, os principais pilares identificados são:

- [Pilar 1]

- [Pilar 2]

  - [Subitem do pilar 2]

- [Pilar 3]

## 4. Diagnóstico estratégico

### 4.1 Conceito central

[Qual é a ideia/filosofia que ancora a marca?]

### 4.2 Diferencial estratégico

[O que torna o cliente único no mercado dele?]

### 4.3 Objetivos

[Reposicionamento, autoridade digital, conversão... o que se busca?]

### 4.4 Persona e tom de voz

| Persona | [Quem é o público-alvo principal] |
| --- | --- |
| Tom de voz | [Como a marca fala] |
| Restrições | [Regulatórias, linguísticas, de mercado] |

### 4.5 Pontos de melhoria

- [Ponto] — [descrição]

- [Ponto] — [descrição]

### 4.6 O que funciona e deve ser mantido

- [Elemento a preservar]

- [Elemento a preservar]

## 5. Estudo de mercado

[Momento de mercado, referências, padrão visual recomendado e benchmarks do segmento. Inclua referências de marcas/concorrentes relevantes.]

### 5.1 Referências

- [Referência 1]

- [Referência 2]

### 5.2 Regulamentação aplicável (se houver)

[Normas do setor que impactam a comunicação — ex.: publicidade médica, financeira, etc.]

## 6. Plano de ação

Cada item responde às 4 perguntas do plano de ação claro (ver Parte 1).

| O que será feito | Quem fará | Até quando | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ação 1] | [Responsável] | [Prazo] | [Resultado] |
| [Ação 2] | [Responsável] | [Prazo] | [Resultado] |
| [Ação 3] | [Responsável] | [Prazo] | [Resultado] |

## 7. Métricas de sucesso e próximos passos

| Tempo até o primeiro valor | [Meta] |
| --- | --- |
| Quick Win planejado | [Qual será a primeira entrega de valor] |
| CSAT pós-onboarding | [Como/quando será coletado] |
| Encerramento do onboarding | [Data prevista — após 30 dias] |

### Próximos passos

- [Passo 1 — varia conforme o serviço contratado]

- [Passo 2]

- Anexar todos os materiais no Drive do cliente.